泸县建筑职业中专学校

校门口至第一球场和女生宿舍外空坝“白加黑”工程项目

招 标 文 件

招   标  人：泸县建筑职业中专学校（盖单位章）

二○一四年二月

项目招标编号：SCXR-2014-G001

泸县建筑职业中专学校

校门口至第一球场和女生宿舍外空坝“白加黑”工程项目

招 标 文 件

项目招标负责人：张永鸿

招标文件编制人员：卢世明

招   标  人：泸县建筑职业中专学校（单位盖章）

二○一四年二月

目    录

第一卷	4

第一章   招标公告	4

1．招标条件	4

2．项目概况与招标范围	4

3．投标人资格要求	4

4．招标文件的获取	4

5．投标文件的递交	4

6．发布公告的媒介	5

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1．总则	14

2．招标文件	16

3．投标文件	16

4．投标	19

5．开标	19

6．评标	20

7．合同授予	20

8．重新招标和不再招标	21

9．纪律和监督	21

10、需要补充的其他内容	22

第三章 评标办法（综合评估法）	27

第四章  合同协议及主要条款（格式）	32

第五章

投标文件格式	53

一、投标函及投标函附录	57

(一)投标函	57

(二)投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明	58

二、授权委托书	61

三、投标保证金	62

四、项目管理机构	65

第六章（一）项目管理机构组成表	65

（二）主要人员简历表	66

七、资格审查资料	67

（一）投标人基本情况表	67

（二）近3个年度财务状况表	68

（三）企业近三年完成的类似工程监理情况	69

（四）	近3年发生的诉讼及仲裁情况	71

（五）近3年向招投标行政监督部门提起的投诉情况	72

八、其他材料	73

第一卷

# 第一章   招标公告

泸县建筑职业中专学校

校门口至第一球场和女生宿舍外空坝“白加黑”工程项目招标

### 1．招标条件

本招标项目  泸县建筑职业中专学校校门口至第一球场和女生宿舍外空坝“白加黑”工程维修项目  其建设资金来自自筹，招标人为 泸县建筑职业中专学校。项目己具备招标条件，现对该项目的 施工进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1建设地点：泸县嘉明镇

2.2建设规模：校门口至第一球场和女生宿舍外空坝“白加黑”工程维修项目  等，建设面积2832m2。

2.3计划工期：总工期 10个日历天及缺陷责任期。

2.4招标范围：建设规模为6公分厚的c20沥青混凝土的施工。

2.5标段划分: 本次招标工程为1个标段。

### 3．投标人资格要求

3.1投标人应具有中华人民共和国独立法人资格的建筑房建工程施工或公路工程施工或市政工程施工资格的三级及以上施工单位，且具有相应白加黑”施工经验的独立法人法人资格；省外企业须办理《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》，/的类似项目业绩并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标  不接受  联合体投标。

3.3各投标人均可就上述标段投标。

### 4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2014年3月4日至2014年3月9日 17 时0分（见附件泸县建筑职业中专学校“白加黑”维修工程招标文件有关时间安排），登录学校的校园网上网址：http://www.lxjxedu.com

4.2招标文件每套售价 150 元，售后不退。

4.3 招标人 不提供 邮购招标文件服务。

### 5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2014 年 3月10日 09 时 30 分，地点为

泸县建筑职业中专学校四楼会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在学校的校园网上网址  http://www.lxjxedu.com上发布和嘉明街上广告栏上张贴。

7. 联系方式

招 标 人：泸县建筑职业中专学校

地    址：泸县嘉明镇

邮    编：/

联 系 人：

电    话：0830-8281129

传    真：

2014年 2月

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 |  | 招 标 人：泸县建筑职业中专学校 地 址：泸县嘉明镇 联 系 人： 电 话：0830-8281129 |
| 1.1.2 | 项目名称 |  | 泸县建筑职业中专学校路面“白加黑”维修工程 |
| 1.1.3 | 建设地点 |  | 泸县嘉明镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 本工程所确定的施工内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：10个日历天及缺陷责任期 计划开工日期： 2014 年 3月 13 日 计划竣工日期： 2014 年 3 月 23 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 质量标准：符合国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件：独立法人资格，须具有国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程三级及以上资质或公路工程三级及以上资质或市政工程三级及以上资质（省外企业需提供四川省建设厅核发的《四川省外企业入川从事建筑活动备案证》； 财务要求：近3年财务状况无亏损情况（2011、2012、2013年）； 业绩要求：/； 信誉要求：未处于投标禁入期内； 项目经理资格：具有房屋建筑工程专业房屋建筑工程或公路工程或市政工程建造员及以上执业证书，且技术职称中级及以上职称。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质应符合法律法规的规定，并按照联合体协议约定的分工进行认定 注：本项为单项选择 |
| 1.4.3 | 限制投标的情形 |  | 除投标人不得存在的12种情况之一外，投标人也不得存在下列情形之一 （13）四川省国家投资建设项目的第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由的放弃中标的，在 3 年内不接受其投标； （14）在四川省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的，在 3 年内不接受其投标； （15）近半年内在所有招投标和合同履行过程中被监督部门行政处罚的； （16）近3年内在招投标和合同履约过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的； （17）近3年内，在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的； （18）投标人与招标人相互参股或相互任职。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标： （1）法定代表人为同一人； （2）母公司与其全资子公司； （3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）； （4）被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人； （5）具有投资参股关系的关联企业； （6）相互任职或工作的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不组织。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 递交投标文件截止时间5天前，所有购买了招标文件的潜在投标人只能凭身份证通过书面的形式在截止日17时前进行匿名提问，此时间后所有问题将不再予以答复，其后果由投标人自行承担。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 递交投标文件截止时间5天前。由招标人通过书面的形式方式向所有投标人澄清。 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许 □允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较办法见第三章“评标办法” 注：本项为单项选择。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 同1.10.2的时间要求 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 1、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明 2、近3年向招投标行政监督部门提起的投诉情况 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标截止日起60日历天 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 近3年（2010年—2012年） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 近/年 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 近3年（2010年—2012年） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式 |  | （1）投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。 （4）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应作废标处理。 （6）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会应要求投标人提供原件核验。核验按第三章“评标办法”注（2）的要求办理。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | （1）、所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用签章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）、所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 |  | 副本 贰 份，投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 |  | 投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复印。 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，分别装订成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 投标文件应严格按照第八章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 投标文件中的证明、证书及附件等的复印件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |
| 4.1.1 | 投标文件的包装和 密封 |  | 投标文件的正本和副本应分开包装，正本一个包装，副本一个包装。每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。电子文本单独包装，在封套上注明项目名称和投标单位名称，与正本封装在一起。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 招标人名称： 招标人的地址： （项目名称 ） 标段投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 |  | 2014年 3月6 日 10时 30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 泸县建筑职业中专学校四楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 |  | ( 4 )密封情况检查：由各投标单位的法定代表人或委托代理人交叉检查所有的投标文件的密封、盖章情况并签字确认，并由招标人和现场监督核查。 ( 5 )开标顺序：按投标文件递交先后顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会共 5 人。评标委员会的组成和评标专家的确定方式由学校相关人员组成 |
| 6.3 | 评标办法 |  | 经评审的最低投标价法 □综合评估法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否,推荐的中标候选人数：1～3名 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 编页码和小签 | （1）投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）投标人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 （3）小签可由投标人的法定代表人进行，也可由法定代表人委托他人投标的委托代理人进行。小签应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 |  |
| 10.3 | 报价唯一 | 只能有一个报价。即： （1）只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标报价和监理服务费报价表中的总价金额【按四舍五入的方法，精确到元（人民币）】，三者应完全一致。 |  |
| 10.5 | 中标价 | 以中标的投标人在投标函中的投标报价为准。 |  |
| 10.6 | 确定中标人 | 招标人按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。 |  |
| 10.8 | 压证施工制度 | 项目业主在中标人提供投标文件承诺的二级建造师执业资格证原件后才能签订合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还。 |  |
| 10.9 | 严禁转包和违法分包 | 严禁转包和违法分包。未经行政主管部门批准，中标人不得变更项目负责人 |  |
| 10.10 | 合同备案 | 施工合同按有关规定备案。 双方当事人就合同产生纠纷时，以备案的中标合同作为依据。 |  |
| 10.11 | 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 | （1) 除法律法规和政策性文件的相关要求外，招标人编制的内容与国家发改委等9部委令2007年第56号规定“不加修改地引用”部分和《省进一步要求》不相抵触。如不一致或抵触，不一致或抵触的内容无效，以“不加修改地引用”和《省进一步要求》的内容为准。 (2)招标人发出的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）与招投标行政监督备案的招标文件不一致的，以备案的招标文件为准，并对不一致的地方进行修改。没有备案的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）不作为评标的依据。 (3)招标文件中招标人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 |  |
| 10.12 | 招标文件的解释 | （1）对《标准施工招标文件》中不加修改地引用的内容作出解释，按照部门各自职责分工，分别由省发展改革部门、行业主管部门负责。 （2）《省进一步要求》由制定部门按职责分工作出解释。 （3）招标人自行编写的内容由招标人（招标代理机构）解释。对招标人自行编写的内容理解有争议的，由备案的行政监督部门按照招标文件所使用的词句、招标文件的有关条款、招标的目的、习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。有两种以上解释的，作出不利于招标人一方的解释。 |  |
| 10.13 | 招标文件中的注 | 《省进一步要求》中的“注”（有些含有说明性和要求性内容，仿宋五号字体，统称为注），本招标文件因编制体例需要，未全部标注或引用。但对本招标文件的理解和对投标人、投标文件的编制要求，仍应以《省进一步要求》中的“注”为准。 |  |
| 10.14 | 投标文件的真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信， 不存在虚假（包括隐瞒）。 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人和招投标行政监督部门可以取消中标候选人或中标资格。 |  |
| 10.15 | 知识产权 | 构成本招标文件各组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.16 | 投标报价计费基数 | 投标人的投标报价计算基数暂按本工程施工最高限价，最终收费以施工结算价为准。本工程投标最高限价为 ￥32.568万元。 |  |

- 1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目人员资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的施工投标人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的施工投标人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的施工投标人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的施工投标人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(13）其他情形：见投标人须知前附表；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括下列内容及所有发出的对招标文件所作的澄清、修改、补充文件：

第一章   招标公告；

第二章   投标人须知；

第三章   评标办法；

第四章   合同条款及格式；

第五章   投标文件格式

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向四川省泸县建筑职业中专学校提出。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在四川省泸县建筑职业中专学校提出。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间内在泸县建筑职业中专学校网站上发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足10天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间10天前，招标人可以在泸县建筑职业中专学校网站上发布修改招标文件的补充文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足10天，相应延长投标截止时间。

- 3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一部分：商务部分，至少应包括以下内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金

（4）项目管理机构；

（5）资格审查资料；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

注：资格审查资料至少应包括以下内容：

- 营业执照复印件。

- 资质证书复印件。

- 投标人近三年类似“白加黑’施工业绩及其证明文件（提供中标通知书和竣工验收报告）。

- 拟派项目经理的业绩及资格文件（需附身份证、资格证、职称证等）。

- 其他招标文件规定或投标人认为应该提供的资格文件。

（注：投标书中所有证件类复印件均须加盖法人鲜章）。

3.1.2投标人在递交投标文件的同时，应同时递交投标文件的电子文档（光盘）1套，要求OFFICE系统编辑（详见本须知前附表）。对提供复印件的各种资料，在评标专家提出疑问的情况下，投标人应能及时提供原件供查验之用。

3.1.3投标文件应使用招标文件提供的规定格式，并不得有实质性改动，否则按不响应招标文件实质性要求处理。投标文件应按上述顺序装定成册。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应根据招标人提供的招标文件及相关资料确定投标报价。

3.2.6投标人的投标报价计算基数暂按本工程施工最高限价，最终收费以施工结算价为准。本工程投标最高限价为 ￥32.568万元。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在泸县建筑职业中专学校网站上通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，由招标人与四川建设网网站联系负责退还未中标的投标人和中标人退还投标保证金（不计利息）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本、机构组织代码证副本、企业银行基本账户开户许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，并密封完好，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）设有标底的，公布标底；

(7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9）开标结束。

- 6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3本工程实行项目人员压证制度。招标人将在中标人提供投标文件承诺的项目经理执业资格证原件后才能签订合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还。中标人派驻施工现场的项目经理和技术负责人与投标文件承诺不符的，视同转包，没收全部履约保证金。

- 8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

附表一：开标记录表

（项目名称）     标段施工开标记录表

开标时间：＿年＿月＿日＿时＿分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 费率(%) | 投标报价（元） | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                         招标代理机构代表：

记录人：                             监标人：

年   月   日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

（由招标人发出）

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）   标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。

评标委员会负责人：          （签字）

招标人或招标代理机构：           （盖单位章或负责人签字）

年   月   日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）   标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年    月   日

附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）:

你方于                 （投标日期）所递交的                          （项目名称）   标段投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                          元。

工期：                          个日历天。

工程质量：符合                   标准。

项目总监：                          （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                          （指定地点）与我方签定监理合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                         （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

招标代理机构                       （盖单位章）

年    月    日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）:

我方已接受                          （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的                          （项目名称）   标段投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                         （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

年    月    日

附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）:

我方已接到你方     年   月   日发出的                     （项目名称）   标段招标关于                     的通知，我方已于     年    月     日收到。

特此确认。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

年    月    日

# 评标办法：经评审的最低标价法

- 第四章：资格审查：

资格审查标准

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 年检并有效 |
| 2 | 资质等级证书 | 具有国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理丙级及以上资质； |
| 3 | 企业业绩 | 2010年以来应具有2个及以上类似项目业绩（类似业绩指单体工程面积在2000平方米以上的“白加黑”工程，须提供经相关部门备案的中标通知书或合同）。 |
| 5 | 履约情况 | 近三年不在市场禁入期内（投标人书面承诺） |
| 结论 |  | “通过”或“不通过” |

注：1、结论分“通过”和“不通过”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“通过”，有任意一项不符合要求则结论为“不通过”。

符合性审查标准

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件盖章、签字情况(如投标件封面或扉页、法定代表身份证明、法人代表授权书等) | 满足招标文件的要求 |  |
| 2 | 投标保证金递交情况 | 按招标文件的要求递交投标保证金 |  |
| 3 | 投标报价 | 唯一 |  |
| 4 | 对招标文件的响应性 | 实质性响应了招标文件的要求 |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：结论分“通过”和“不通过”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“通过”，有任意一项不符合要求则结论为“不通过”。

# 第四章  合同协议及主要条款（格式）

第一部分  协议书

建设单位（全称）：       泸县建筑职业中专学校

中标人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程规模：

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人

项目负责人姓名：

身份证号码：

注册号：

技术负责人姓名：

身份证号码：

职称证书号：

五、合同订立

1. 订立时间：          年        月          日

2. 订立地点： 泸县建筑职业中专学校内

3. 本合同一式  叁 份，具有同等法律效力，建设方执  贰  份，中标人执 壹份。

4．本合同双方约定 合同签字盖章备案 后生效。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，甲方与乙方法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非中标人的原因导致中标人履行合同期限延长、内容增加时，中标人应当将此情况与可能产生的影响及时通知建设方。增加的施工时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得中标人不能完成全部或部分工作时，中标人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。中标人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起施工与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，中标人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除中标人的部分义务导致中标人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由建设人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非中标人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知中标人要求暂停全部或部分工作。中标人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致中标人遭受的损失应由委托人予以补偿。

6.3.3 当中标人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知中标人限期改正。若委托人在中标人接到通知后的7天内未收到中标人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达中标人时本合同解除。委托人应将施工内容的酬金支付至限期改正通知到达中标人之日，但中标人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）中标人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与中标人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，施工单位人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求中标人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3奖励

中标人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.4 守法诚信

中标人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.5保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.6 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  无 语言。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：    /     。

2. 中标人义务

2.1 中标人的范围和内容

2.1.1 中标人工作范围包括：本工程所指定的施工内容同时还应完成下列内容：

1、中标人应全面理解施工图，提出对施工图进行深化和优化意见，减少设计变更；

2、中标人做好施工准备工作，开工报告；定期组织召开工地例会；

3、提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并组织实施；

4、组织设计交底，图纸会审，审查和处理设计变更，及时确认变更工作量及造价；

5、严格控制工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，对进场材料的质量证明交发包方验收和见证取样，按规范规定进行测试和监控；

6、收集整理合同文件及工程技术档案资料，向委托人提供两套完整的工程档案资料；

7、组织工程验收，参与建设单位组织的工程竣工验收，对施工质量提出评价意见；

8、按照法律、法规、规范标准及有关文件规定的旁站、巡视、平行检测等工作及其它相关工作；

2.2 相关依据

2、本工程项目实行项目负责制制度，自开工之日起，项目经理、技术负责人必须天天驻施工现场。委托人采用不定期考勤制，每发现一个不在现场岗位，发包方扣工程款500元/人/次。

3、在施工过程中，由于管理不力，致使工程质量、工程进度、施工安全等方面存在问题，扣除工程款，金额为1000元/人/次。

4、因施工方在施工过程中出现的质量缺陷未及时落实整改，每发现一次，发包人对施工方处以500-1000元罚款；若施工过程中出现重大质量缺陷，发包方每发现一次，发包人对施工方处以5000-10000元罚款，且发包人有权终止合同并不予支付余下的工程款费用，终止合同所造成的一切责任和损失由施工方负责。若出现重大质量事故，且除按国家、地方有关法律法规处罚外，发包人有权终止合同并不予支付工程费用，终止合同所造成的一切责任和损失由施工方负责。

5、在施工过程中，因施工方人员不在场履职及在场履职不力致使施工过程中发生以下安全事故：

（1）发生人身重伤、死亡事故；

（2）发生重大火灾事故；

（3）发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故；

（4）发生人身一般伤害事故，轻伤事故；

发生以上条款中（1）（2）款，除按国家、地方有关法律法规处罚外，发包人有权终止合同并不予支付施工方的工程费用，终止合同所造成的一切责任和损失由施工方负责。发生以上条款中（3）（4）款，发包人对施工方处以5000-10000元违约金。在施工过程中，施工方没有严格按照中华人民共和国行业标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）进行安全施工，发现一次，发包方向施工方处以500-1000元违约金。

3. 委托人义务

3.1委托人应提供的工程资料及提供时间

3.1.1、地勘报告、全套施工图纸及相关的说明、施工图审查报告各1套；

3.1.2、招投标资料1套；

3.1.3各类承包合同1套；

3.1.4与工程施工有关的文件、资料各1套；

涉及本工程的各种规程、规范和标准图集等技术资料由施工方购买。

委托人代表

委托人代表：

3.6 答复

委托人同意在    3     天内，对承包人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 承包人的违约责任

4.1.1承包人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.1.2若承包人故意或严重失职造成委托人经济损失，承包人承担所有经济损失赔偿。

4.1.3赔偿金由在合同约定期限7日内现金支付。

委托人的违约责任          /

4.1.4支付货币：

币种为：  人民币    ，比例为：    /    ，汇率为：    /     。

4.1.5工程款的计算：工程量按实收方计算，工程款为按所报综合单价与实收工程量相剩

:4.1.6 支付工程款的方式：

工程款支付：工程完工经建设方验收合格后支付工程款的90%，剩余的10%一年后支付。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：  签订合同后，承包人3日内进场（以委托人通知为准） 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非承包人原因导致本合同期限延长时，每减少一天，奖励500元/天，工期每增加一天，扣工程款2000元/天.

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交   /     进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）    种方式：

（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向    泸县    人民法院提起诉讼。

8.增加合同专用条件条款：

8.1、承包人在合同期内执行任务，必须严格遵守所有安全工作法律、法规、规章及规程，贯彻“安全第一”的方针，凡因承包人违章或过失导致自身或他人人身伤害或设备损坏，承包人应负全部责任。

8.2、如果因为承包人施工不当而造成的质量、安全事故，应当由承包人承担相应的经济和法律责任。

8.3、国家法律、法规及政策变化时，承包合同的调整与变更按相应的约定办理：

10．本合同双方约定 合同签字盖章 后生效。

发包人（全称）：（盖章）         承包人（全称）：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

或其授权代理人：               或其授权代理人：

地址：泸县建筑职业中专学校             地址：

电话：0830—8283935            电话：

签订日期：  年   月   日       签订日期：  年   月   日

# 第六章   投标文件格式

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

投标人：                                     （盖单位章）

年    月    日

（项目名称）      施工招标

投  标  文  件

投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签    字）

年    月    日

目     录

一、投标函及投标函附录…………………………………（）

二、法定代表人身份证明…………………………………（）

三、授权委托书……………………………………………（）

四、项目管理机构…………………………………………（）

五、资格审查资料…………………………………………（）

六、资格审查资料…………………………………………（）

七、其他材料………………………………………………………（）

注：（）内应标注每部分的起止页码。

- 一、投标函及投标函附录

- (一)投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                     	（项目名称）  	标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥        ）的投标总报价，工期   	日历天，按合同约定实施和完成承包工程， 修补工程中的任何缺陷 ， 工程质量达到 		。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	      元（¥       	）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限

内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5． 	（其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

- (二)投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

(招标人名称)：

我方在此声明，所递交的投标文件(包括有关资料、澄清)真实可信，不存在虚假(包括隐瞒)。

经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“投标人须知”第10.16和其它有关项规定承担责任。

投标人：                          (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：             (签字)

年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           系          （投标人名称）的法定代表人（职务：     电话：          ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                  （盖单位章）

年   月    日

注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

（2）法定代表人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

## 三、授权委托书

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）    标段投标文件、签定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证复印件、投标人为其缴纳的养老保险（提供最近6个月连续缴费证明）复印件。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

委托代理人：                      （签字）

联系电话：          （固定电话）         （移动电话）

年    月    日

注：（1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。

（2）法定代表人委托他人投标的，委托代理人应是投标人本单位的人员。

（3）最近6个月（企业设立不足6个月，从设立时起，下同）连续缴费的养老保险是指从购买招标文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断，每个月都缴纳了养老保险费。

（4）委托代理人在递交投标文件时，应携带企业法人营业执照副本原件、委托代理人身份证原件、委托代理人连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证原件或提供由社保部门出具的委托代理人在该投标人单位连续6个月参保的证明原件备查。

（5）委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

## 四、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 业主代表及联系电话 |  |

注：（1）“主要人员简历表”中的项目总监（全国注册监理工程师）应附总监证并加盖注册方章、全国注册监理工程师执业资格证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附中标通知书、合同协议书；专业监理工程师应附身份证、职称证、学历证、监理工程师执业资格证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任职务的企业文件或业主证明；监理员应附身份证、毕业证、职称证、执业证、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

（2）主要人员的养老保险是指，主要人员在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的主要人员在该投标人单位参保的证明。

## 五、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目总监 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人基本情况表应附材料见第二章“投标人须知”3.5.1。

### （二）近3个年度财务状况表

对财务状况表的要求为                                      。

注：（1）投标人应提供近3年的财务状况表。（公司成立不足三年的投标人，按会计年度提供企业财务状况表）。

（2）财务状况表应附材料见第二章“投标人须知“3.5.2。

### （三）企业近三年完成的类似工程“白加黑”工程施工情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（1）招标人填写的具体年限应与第二章“投标人须知”1.4.1一致。

（2）已完成的类似项目应附材料见第二章“投标人须知“3.5.3。其中，类似项目是依法必须招标的项目，应同时附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。

### （四）正在施工“白加黑”的工程项目和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：正在施工和新承接的项目应附材料见第二章“投标人须知”3.5.4。其中依法必须招标的项目，应同时附中标通知书或合同协议书）复印件；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书复印件。

### （五）近3年发生的诉讼及仲裁情况

| 序号 | 案由 | 双方当事人名称 | 处理结果或进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |

### （六）近3年向招投标行政监督部门提起的投诉情况

| 序号 | 投诉事由 | 受理机关及受理时间 | 处理结果或进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |

## 六、其他材料

此部分为在第二章“投标人须知”3.1.1中列出的要求投标人提供的材料，以及投标人认为需要对投标文件做辅助说明的证明材料。